全省文化和旅游行业自建房安全

专项整治工作实施方案

为贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照《文化和旅游部办公厅关于开展文化和旅游行业自建房安全专项整治工作的通知》和《江苏省自建房安全专项整治实施方案》要求，为全面消除自建房安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全和社会稳定大局，决定在全省文化和旅游行业开展自建房安全专项整治工作，制定本实施方案：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，深刻汲取事故教训，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，严格落实地方党委、政府属地责任，按照“谁拥有谁负责、谁使用谁负责、谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，依法依规开展文化和旅游行业安全专项整治工作。结合行业安全生产大检查工作部署，组织开展“百日行动”，对危及文化和旅游安全生产的经营性自建房快查快改、立查立改，及时消除各类安全风险，坚决遏制重特大事故发生。力争用3年左右时间完成全部自建房安全隐患整治。

二、主要任务

（一）全面排查摸底

各级文化和旅游行政部门要全面排查摸底自建房用作文化和旅游设施的情况，要在属地自建房专项整治工作领导小组的领导下，会同相关部门对用作文化和旅游设施的自建房安全隐患进行全覆盖排查， 力争在2023年6月底前完成所有用作文化和旅游设施的自建房排查摸底工作。重点排查城乡结合部、城中村、安置区、学校医院周边、工业园区等区域，主要包括：

1.将自建房用作互联网上网服务营业场所、娱乐场所、营业性演出场所、旅行社、等级旅游民宿、公共文化场所等文化和旅游设施情况；

2.在A级旅游景区内将自建房用作经营活动设施的情况；

3.全省文化和旅游行业既有建筑安全全覆盖清查中排查出存在重大结构隐患，可能发生坍塌风险的房屋建筑。

（二）开展“百日行动”

2022年9月底前，各级文化和旅游行政部门要按照国家部署的“百日行动”要求，会同相关部门组织专业力量，全面完成重点3层及以上、人员密集、违规改扩建等容易造成重大安全事故的用作文化和旅游设施经营性自建房安全风险隐患排查。要制定“百日行动”实施计划，明确行动目标，确定时间表、路线图，逐级压实责任，尽快取得明显进展，坚决防止重特大事故发生。要根据自身职责组织专业技术力量对经营性自建房安全隐患进行全面排查和初步判定，根据风险程度实施分类整治。加强部门联动，发现存在严重安全隐患、不具备经营和使用条件的，要立即采取停止使用等管控措施。

（三）彻底整治隐患

对初步判定存在安全隐患用作文化和旅游设施的自建房，要根据自身职责会同相关部门组织专业力量开展安全鉴定，建立整治台账，实行销号管理、整治完成一户、销号一户。对存在结构倒塌风险、重大火灾风险、危及公共安全、不具备经营和使用条件的，要督促经营者立即停止使用，隐患彻底消除前不得恢复使用。对一般性隐患要立查立改，落实整改责任和措施。对于未经许可利用自建房从事娱乐场所、互联网上网服务经营活动的，要坚决依法予以取缔,坚决禁止将不符合安全条件的自建房用作公共文化设施。

（四）加强安全管理

各级文化和旅游行政部门要在地方党委、政府的领导下，按照“三管三必须”和“谁审批谁负责”的原则，强化文化和旅游行业自建房安全整治工作，加强检查排查。要严格审批管理和标准化管理，房屋使用人在办理相关经营许可、开展经营活动前应依法依规取得房屋安全鉴定合格证明。要督促经营者定期开展安全自查，发现异常情况立即采取相应措施。对于不符合当地政府治安、消防、卫生、环境保护、安全等有关规定和要求的自建房，不得用作文化和旅游设施。要健全房屋隐患动态发现机制和群众举报奖励机制，及时总结专项整治工作的经验，进一步强化行业安全生产的长效机制建设。

三、保障措施

1.加强组织领导。成立省文化和旅游行业自建房专项整治工作领导小组，由分管厅领导任组长，厅办公室、行政审批处、公共服务处、资源开发处、市场管理处（安全监管处）、执法监督局、文物管理处为成员单位，办公室设在厅市场管理处（安全监管处），牵头负责工作统筹推进、组织协调和督促指导。各设区市参照省厅建立组织架构和工作机制。

2.强化督促指导。制定整治方案，明确责任分工，切实落实各项整治工作任务。主动与地方专项整治工作领导小组办公室对接，加强沟通协调，有条件的地区可采取政府购买服务等方式，委托专业机构开展排查、鉴定工作。要加大督导检查力度，对工作进展缓慢、排查不实、整改不到位的实行约谈警示和通报批评。

3.做好宣传引导。各级文化和旅游行政部门要会同相关部门深入开展房屋安全科普教育，让全行业从业人员充分认识房屋安全的重要性，不断增强从业人员房屋安全意识。要及时了解群众思想动态，有针对性做好解释引导，使广大人民群众积极支持专项整治工作。

各设区市文化和旅游行政部门于2022年7月8日前将本地区专项整治工作方案及联系人信息报送至省文化和旅游厅市场管理处（安全监管处），联系人：方海潮，电话：025-52827869，邮箱：jssfhc@163.com。